PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PDTI)

Caixa Econômica Federal

1. Preparação

A Caixa Econômica Federal (CEF), instituição financeira pública vinculada ao Ministério da Fazenda, tem como missão promover a inclusão financeira, apoiar políticas públicas e contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país.

A elaboração deste Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) tem como objetivo alinhar a gestão de TI às diretrizes estratégicas institucionais, assegurando que os recursos tecnológicos sejam utilizados de forma eficiente, segura e orientada à geração de valor para os clientes, colaboradores e para o Estado brasileiro.

A etapa de preparação envolveu a constituição de um Comitê Gestor de TI, responsável pela coordenação e validação das informações levantadas, definição de prazos, escopo e metodologia de trabalho. Foram considerados os seguintes instrumentos de referência:

- Planejamento Estratégico Institutional da Caixa;

- Diretrizes do Governo Federal para transformações digitais;

- Normas do Banco Central e legislações aplicáveis;

- Boas práticas de gestão.

O escopo do PDTI abrange o período de 2025 a 2027, com revisões anuais e foco em modernização tecnológica, inovação digital, segurança da informação e melhoria de serviços aos clientes.

2. Inventariar as Necessidades

Nesta etapa foram identificadas e classificadas as necessidades de informação, infraestrutura, sistemas e serviços essenciais ao cumprimento da missão institucional. O levantamento foi realizado por meio de entrevistas, análise documental, painéis de indicadores e reuniões com as áreas de negócio.
Principais necessidades identificadas:

- Modernização da infraestrutura tecnológica, com redução de sistemas legados (sistemas antigos) e aumento do uso de computação em núvem híbrida (combinação de nuvem privada e nuvem pública).

- Integração entre plataformas digitais e canais físicos, garantindo experiência unificada ao cliente.

- Fortalecimento da segurança da informação, com adoção de arquiteturas zero trust (exige verificação rigorosa para cada tentativa de acesso a qualquer recurso), criptografia avançada e monitoramento contínuo.

- Automação de processos e uso de inteligência artificial para atendimento e análise de crédito.

- Governança e qualidade dos dados, com implantação de um Data Lake corporativo (grande repositório que armazena uma vasta quantidade de dados brutos de uma determinada organização) e políticas de dados abertos e confiáveis.

- Capacitação tecnológica de equipes internas, promovendo cultura ágil, DevOps e inovação continua.

- Melhoria na gestão de contratos e fornecedores de TI, com foco em desempenho, compliance (cumprimento de leis) e redução de custos.

- Ampliação da inclusão digital e acessibilidade nas plataformas, considerando o perfil diversificado dos clients da Caixa.

3. Diagnóstico da TI

A análise diagnóstica da área de TI da Caixa aponta avanços significativos, mas também desafios estruturais e operacionais que exigem atenção.

Pontos Fortes:

- Grande base tecnológica instalada e capacidade de processamento em larga escala;

- Ampliação de canais digitais, como o aplicativo Caixa Tem e internet banking;

- Comprometimento institucional com a inovação e a digitalização de serviços;

- Equipes técnicas especializadas e infraestrutura de data centers moderna.

Pontos fracos:

- Dependência de sistemas legados e complexidade de integração entre plataformas;

- Processos de desenvolvimento ainda lentos e centralizados;

- Fragmentação de dados e ausência de um modelo de governança de informação consolidado;

- Limitações em metodologias ágeis e práticas modernas de DevOps;

- Necessidade de modernização de ferramentas de gestão de incidentes e riscos cibernéticos.

Oportunidades:

- Expansão de serviços digitais via superaplicativo;

- Parcerias com fintechs e startups para aceleração da inovação;

- Uso de inteligência artificial e análise de dados para personalização de produtos;

- Participação no ecossistema Open Finance e integração com o Real Digital.

Ameaças:

- Crescente número de ataques cibernéticos e fraudes digitais;

- Avanço competitivo de bancos digitais e fintechs;

- Risco de obsolescência tecnológica caso a modernização não seja acelerada;

- Exigências regulatórias complexas e mudanças constantes no ambiente financeiro.

4. Planejar Metas e Ações

Com base nas necessidades e diagnóstico, foram estabelecidas metas estratégicas e planos de ação organizados por eixo.

Eixo 1 – Modernização e Inovação Tecnológica.

Meta: Reduzir em 40% os sistemas legados e ampliar o uso de computação em nuvem até 2027.

Ações:
- Mapear e priorizar sistemas críticos para migração;

- Implantar arquitetura baseada em microserviços e APIs;

- Adotar modelo de nuvem híbrida com políticas de segurança integradas;

- Estimular a cultura de inovação e experimentação em TI.

Eixo 2 –  Segurança da Informação e Continuidade.

Meta: Elevar o nível de maturidade de segurança da informação de “intermediário” para “avançado” até 2026.

Ações:

- Implementar arquitetura zero trust e monitoramento 24x7 (24 horas por dia, 7 dias por semana);

- Reforçar a política de backup e continuidade de negócios;

- Promover campanhas e treinamentos de conscientização;

- Certificar os data centers conforme ISO/IEC 27001 (norma internacional que define os requisitos para a implementação de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação)

Eixo 3 – Governança e Dados.

Meta: Estruturar um modelo corporativo de governança de dados e analytics até 2026.

Ações:

- Criar um comitê de governança de dados e inteligência;

- Implantar Data Lake corporativo e ferramentas de BI integradas;

- Garantir conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e normas do Banco Central;

- Promover o uso de dados para apoio à decisão e políticas públicas.

Eixo 4 – Transformação Digital e Experiência do Cliente.

Meta: Atingir 85% das transações por canais digitais até 2027.

Ações:

- Lançar o superaplicativo unificado Caixa Digital;

- Melhorar usabilidade e acessibilidade nas plataformas;

- Implantar chatbots e assistentes virtuais com IA;

- Integrar serviços sociais e bancários em um ecossistema único.

Eixo 5 – Pessoas e Cultura Organizacional.

Meta: Garantir que 80% das equipes de TI estejam capacitadas em metodologias ágeis e DevOps até 2027.

Ações:

- Promover programas de capacitação contínua;

- Incentivar certificações técnicas e trilhas de inovação;

- Implantar ambiente colaborativo e ágil de trabalho;

- Fortalecer a comunicação interna e valorização das equipes.

5. Consolidar, Medir e Comunicar

A etapa de consolidação visa transformar o PDTI em um instrumento de gestão efetivo, com mecanismos de acompanhamento e comunicação dos resultados.

Ações de Consolidação e Medição:

- Definição de KPIs (Key Performance Indicators - métricas usadas para medir o sucesso ou o desempenho de uma atividade) por eixo estratégico;

- Criação de painel de monitoramento no Power BI para acompanhamento em tempo real;

- Avaliação semestral dos resultados pelo Comitê Gestor de TI;

- Publicação de relatórios anuais de desempenho com transparência à sociedade e órgãos de controle.

Principais Indicadores:

- Percentual de sistemas legados desativados;

- Nível de maturidade de segurança da informação;

- Percentual de serviços acessíveis digitalmente;

- Satisfação do cliente digital;

- Percentual de colaboradores capacitados em novas tecnologias.

6. Monitorar e Otimizar

O monitoramento contínuo garantirá que o PDTI se mantenha atualizado, mensurável e alinhado ao negócio.

Mecanismos de Monitoramento:

- Revisões trimestrais de progresso das metas;

- Auditorias internas de conformidade e segurança;

- Reuniões periódicas do Comitê de TI com áreas de negócio;

- Identificação e mitigação de riscos emergentes;

- Ajuste de metas conforme evolução tecnológica ou mudanças estratégicas.

A otimização ocorrerá por meio de melhoria contínua dos processos, incorporação de inovações, feedback de usuários e integração das práticas de governança de TI ao planejamento corporativo da Caixa.

Conclusão:
O presente PDTI da Caixa Econômica Federal representa um instrumento estratégico de transformação digital e modernização tecnológica, alinhado à missão institucional de promover a inclusão financeira e o desenvolvimento nacional.

Por meio das metas e ações aqui descritas, a Caixa busca consolidar uma TI ágil, segura, orientada a dados e centrada no cidadão, fortalecendo sua posição como referência em banco público digital e sustentável.